20 Medi 2017

| Teitl y Papur | Adroddiad Cyllid 2017–18 |
| --- | --- |
| Cyfeirnod y Papur: | NRW B B 41.17 |
| Paratowyd y Papur gan: | Rob Bell – Pennaeth Cyllid Andrea Morgan – Rheolwr Cyllid Busnes |
| Noddir y Papur gan: | Kevin Ingram – Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol |

| Diben y Papur: | Craffu |
| --- | --- |
| Argymhelliad: | Craffu ar y sefyllfa ariannol ar gyfer 2017–18 fel yr oedd ar 31 Awst 2017. Nodi'r eitemau a anfonwyd i Lywodraeth Cymru i'w cymeradwyo ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd. |

| Effaith: Noder – efallai nad yw pob pennawd yn berthnasol i'r pwnc | Ystyried y tymor hir: Mae'r papur hwn yn canolbwyntio ar y flwyddyn ariannol gyfredol, ac mae rheoli cyllid yn effeithiol yn elfen bwysig wrth gynllunio ar gyfer y tymor hir. Defnyddio dull integredig: Cynnwys amrywiaeth o'r boblogaeth: Gweithio mewn modd cydweithrediadol: Atal problemau rhag digwydd: Mae'r papur hwn yn amlygu'r camau sy'n cael eu cymryd i liniaru ar ostyngiadau i'n cyllid yn y dyfodol. |
| --- | --- |

Pwnc

- Mae'r papur hwn yn rhoi diweddariad o ran ein sefyllfa ariannol ddiweddaraf ar 31 Awst 2017 a manylion cymeradwyaethau ariannol gan Lywodraeth Cymru.

- Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd ynglŷn â materion eraill sy'n ymwneud ag arian.

Cefndir

- Mae'r perfformiad ariannol ar gyfer eleni yn mynd rhagddo'n dda, yn gyffredinol. Mae'r incwm o flaen y gyllideb, er bod y gwariant y tu ôl i'r gyllideb am resymau a roddir o fewn yr adroddiad hwn.

- Erbyn diwedd mis Medi, byddwn wedi dod i ben â'n Hadolygiad Canol Blwyddyn o berfformiad y gyllideb, a byddwn yn gwneud argymhellion i'r Tîm Gweithredol o ran unrhyw risgiau, problemau a newidiadau posibl o ran y gyllideb sydd wedi cael eu nodi.

.

Asesu

Adroddiad ariannol ar gyfer y flwyddyn hyd yma

- Gwelir dadansoddiad o'r perfformiad ariannol fel yr oedd ar ddiwedd Awst 2017 yn Atodiad A. Mae hwn yn cael ei fesur yn erbyn y gyllideb ddiwygiedig y cytunwyd arni'n flaenorol gan y Tîm Gweithredol a'r Bwrdd.

- Mae'r sefyllfa ariannol gyffredinol ar ddiwedd mis Awst yn gadarnhaol. Mae'r incwm y tu blaen y gyllideb. Mae'r gwariant y tu ôl i'r gyllideb gan fwy nag y byddem wedi hoffi ar y cam hwn o'r flwyddyn ariannol am y rhesymau a roddir isod.

- Mae'r incwm y tu blaen i'r proffil gan 1.6% (£1.3 miliwn). Mae hyn yn bennaf gan fod yr incwm masnachol y tu blaen i'r gyllideb (£1.1 miliwn) oherwydd amodau'r farchnad bren.

- Mae'r gwariant yn 11.5% (£7.8 miliwn) y tu ôl i'r gyllideb. Mae pedwar rheswm dros y tanwariant hyd yn hyn:

- Mae'r rhaglen gyfalaf ar gyfer rheoli perygl llifogydd y tu ôl i'r gyllideb gan £2 filiwn o'i chymharu â'r rhaglen a gymeradwywyd gan y Grŵp Cynghori ar Reoli Perygl Llifogydd ym mis Gorffennaf. Rydym yn gwneud cynnydd da o fewn ein tri phrif gynllun – Llanelwy, Crindai a'r Rhath – ac rydym yn disgwyl defnyddio'r holl arian a ddyrannwyd ar gyfer eleni.

- Mae'r rhaglen Trawsnewid TGCh ar ei hôl hi o ran yr amserlen gan £1.8 miliwn o ganlyniad i'r amser a gymerwyd i ddod i ben â rhaglen 2016–17 a datblygu'r manylebau ar gyfer y rhaglen dwy flynedd newydd – ac ehangu gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r elfen bwysicaf o hon.

- Rydym y tu ôl i'r gyllideb (£1.2 miliwn) o ran ein gweithgareddau cynaeafu a marchnata, a'r costau cynnal a chadw seilwaith cysylltiedig ar gyfer ffyrdd coedwigoedd. Efallai y bydd arbedion o fewn y gyllideb o ganlyniad i newidiadau yn y rhaglen, o Gynhyrchiant Uniongyrchol i Werthiannau Sefydlog, yn ystod y pum mis cyntaf. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym hefyd wedi gweld gwerthiannau pren llawer uwch na ragwelwyd. Rydym yn asesu pa effaith y bydd y newid yn y rhaglen waith yn ei chael ar y gyllideb lawn ar gyfer y flwyddyn.

- Mae oedi wedi bod hefyd o ran gweithredu prosiectau y gwnaethom ond gadarnhau cyllid ar eu cyfer ym mis Mawrth 2017 (dros £1 filiwn).

Adolygiad Canol Blwyddyn o Gyllidebau

- Rydym yn cwblhau ein Hadolygiad Canol Blwyddyn o Gyllidebau ar hyn o bryd. Bydd canlyniadau hwn yn cael eu hadrodd i'r Tîm Gweithredol yn ddiweddarach y mis hwn ac wedyn yn ystod cyfarfod y Bwrdd ym mis Tachwedd 2017.

- Bydd asesu'r meysydd gwariant lle mae gennym yr amrywiadau mwyaf yn rhan allweddol o'r adolygiad hwn (a restrir ym mharagraff 8) a bydd gofynion cyllideb y flwyddyn lawn yn cael eu hailasesu a bydd proffiliau yn cael eu haddasu.

- Gwnaed taliadau am waith y tu allan i radd ym mis Awst, fel rhan o Werthuso Swyddi, a bydd cyllidebau'n cael eu dyrannu o'r arian wrth gefn a neilltuwyd gennym y flwyddyn ariannol ddiwethaf i'r gyfarwyddiaethau ar gyfer iawndal ôl-daliadau. Bydd y cyllidebau eraill mewn perthynas â Gwerthuso Swyddi yn cael eu dyrannu unwaith y bydd y cynllun wedi cael ei gymeradwyo a'i weithredu.

- Gwnaethom gyflwyno cais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru ar gyfer cyllid refeniw Rheoli Perygl Llifogydd ychwanegol (£0.4 miliwn), yn bennaf i wario ar weithgareddau cynnal a chadw ychwanegol eleni. Cadarnhawyd y cyllid yn gynharach y mis hwn, a bydd cyllidebau'n cael eu dosbarthu yn yr Adolygiad Canol Blwyddyn.

Cymeradwyaethau ariannol gan Lywodraeth Cymru

- Mae Atodiad B yn cynnwys yr holl eitemau sydd wedi derbyn cymeradwyaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd. Mae mwy o gymeradwyaethau i'w hystyried nag fel arfer oherwydd nifer y prosiectau cyfalaf nad ydynt yn ymwneud â llifogydd sy'n cael eu datblygu, sydd â chyfradd is o ran cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru na phrosiectau cyfalaf ar gyfer llifogydd (£0.5 miliwn o'i gymharu â £5 miliwn).

Eitemau eraill

- Cyllidebau ar gyfer 2018-19 - Rydym yn disgwyl cadarnhad gan Lywodraeth Cymru o ran ein setliad Cymorth Grant ar ddiwedd mis Medi / dechrau mis Hydref a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd yn ystod ei delegynhadledd nesaf ynglŷn â'r effaith ar ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf.

- Bydd ein Hymgynghoriad Taliadau ar gyfer 2018–19 yn cael ei gyhoeddi'n hwyrach fis yma. Mae hyn wedi cael ei adolygu gydag Is-grŵp Taliadau y Bwrdd.

- Mae ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer 2016–17 wedi cael eu llofnodi, eu rhoi i'r Cynulliad, a'u cyflwyno ar ein gwefan.

Argymhellion

- Craffu ar y sefyllfa ariannol ar gyfer 2017–18 fel yr oedd ar 31 Awst 2017.

- Nodi'r eitemau a anfonwyd i'w cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd.

Risgiau Allweddol (a Chyfleoedd)

- Rhestrir y risgiau allweddol a chyfleoedd ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yn Atodiad A.

- Mae'r risgiau mwyaf arwyddocaol sy'n cael eu rheoli fel a ganlyn:

- Cost derfynol y cynllun Gwerthuso Swyddi.

- Canlyniad y setliad Cymorth Grant ar gyfer 2018–19 a 2019–20, yr ydym wedi rhagweld gostyngiad o 5% o ran refeniw ar ei gyfer wrth gynllunio i’r dyfodol, a'r effaith y bydd hwn yn ei chael ar ein hamcanion sefydliadol.

Goblygiadau Ariannol

- Mae'r papur hwn ynglŷn â sefyllfa ariannol a pherfformiad Cyfoeth Naturiol Cymru. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol ychwanegol yn codi, ar wahân i'r amser a dreuliwyd yn gwneud gwaith rheoli ariannol Cyfoeth Naturiol Cymru a chreu'r adroddiad hwn.

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

- Dim angen.

Rhestr o Atodiadau

Atodiad A  Adroddiad Perfformiad Ariannol ar gyfer mis Awst 2017

Atodiad B Cymeradwyaethau Llywodraeth Cymru